CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

V/v: LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG

Số: …/…/HĐTK-

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội;

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có);

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.

Hôm nay, ngày …….. tháng …….. năm …...., chúng tôi gồm có:

- ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN A)

- Tên chủ đầu tư	:

- Địa chỉ	:

- Số CMND	:

- ĐTDĐ	:

- ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ (BÊN B)

- Tên đơn vị	:

- Người đại diện   	:				Chức vụ:

- Địa chỉ	:

- Điện thoại	:

- Mã số thuế	:

- Số tài khoản  	:

Hai Bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký Hợp đồng thiết kế với những nội dung sau:

## ĐIỀU 1. NỘI DUNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  - Chủ Đầu Tư đồng ý giao và Đơn vị thiết kế đồng ý nhận thực hiện công việc Thiết kế công trình tại địa chỉ ………………………………………………………………………………………….

  - Đơn vị thiết kế thực hiện các hạng mục công việc cụ thể như sau:

## Phần Thiết Kế Cơ Sở:

      - Mặt bằng – mặt đứng – mặt cắt.

      - Phối cảnh 3D ngoại thất công trình.

## Chi Tiết Kiến Trúc:

      - Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền.

      - Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng.

      - Mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần.

      - Chi tiết cửa, thống kê cửa.

      - Chi tiết mặt cắt công trình.

      - Chi tiết cầu thang, tam cấp, lan can tay vịn.

      - Chi tiết mái.

      - Chi tiết các loại sàn.

      - Chi tiết ban công, bồn hoa.

      - Chi tiết hệ thống WC.

      - Bảng ghi chú vật liệu hoàn thiện.

## Thiết Kế Điện:

      - Phần điện:

      - Mặt bằng bố trí ổ cắm, tivi, điện thoại, internet các tầng.

      - Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện công trình.

      - Dây chờ cho điện năng lượng mặt trời (nếu có).

      - Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện nhẹ (tivi, điện thoại, internet).

      - Điều hòa không khí:

      - Mặt bằng bố trí điều hòa các tầng.

      - Mặt bằng bố trí quạt hút các vị trí cơ bản.

      - Chiếu sáng:

      - Mặt bằng bố trí công tắc điều khiển đèn các tầng.

      - Mặt bằng chia line đèn các tầng.

      - Hệ thống chiếu sáng sân vườn.

      - Camera:

      - Mặt bằng bố trí camera các tầng.

      - Sơ đồ nguyên lý camera.

      - Chống sét:

      - Mặt bằng bố trí kim thu sét và bãi tiếp địa.

      - Báo cháy:

      - Mặt bằng bố trí báo cháy cơ bản.

## Thiết Kế Nước:

      - Cấp nước:

      - Mặt bằng bố trí cấp nước các tầng theo tiêu chuẩn thiết kế.

      - Sơ đồ nguyên lý cấp nước.

      - Bố trí nước tại sân vườn (nếu có).

      - Thoát nước:

      - Mặt bằng bố trí thoát nước các tầng theo tiêu chuẩn thiết kế.

      - Sơ đồ nguyên lý thoát nước.

      - Chi tiết hầm phân, hố ga.

## Phần Kết Cấu:

      - Mặt bằng định vị cọc, chi tiết cọc (nếu có).

      - Mặt bằng móng.

      - Chi tiết móng.

      - Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm móng.

      - Mặt bằng định vị, chi tiết hệ cột.

      - Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm các tầng lầu.

      - Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng lầu, mái (2 lớp).

      - Chi tiết bố trí thép cầu thang (mặt bằng, mặt cắt).

## Phần Nội Thất: (triển khai tùy mức độ yêu cầu chi tiết)

      - Thể hiện phương án sắp xếp, bố trí đồ đạc nội thất phù hợp với công năng.

      - Ghi chú ký hiệu tường – vách trang trí.

      - Ghi chú kích thước tổng quan vật dụng nội thất.

      - Bản vẽ 3D nội thất (hình ảnh mô phỏng sau khi công trình đã thực hiện xong, mỗi không gian thể hiện từ 02 – 03 góc nhìn): áp dụng cho tầng điển hình.

      - Thể hiện Mặt bằng trần, Mặt cắt chi tiết trần, chi tiết vật liệu ốp trần trang trí.

      - Kích thước, chi tiết bố trí đèn thắp sáng, đèn dowlight, đèn hắt trần.

      - Khai triển chi tiết tường – vách theo bản vẽ phối cảnh 3D.

      - Thể hiện chi tiết kích thước, vật liệu, hình dáng các tường – vách.

      - Thể hiện cách lát nền, chủng loại màu sắc sao cho phù hợp với bản vẽ phối cảnh 3D.

      - Đính kèm hình ảnh mẫu vật liệu thực tế sẽ sử dụng.

      - Khai triển ốp lát, vách, sàn của WC để thi công.

      - Khai triển chi tiết hệ thống điện trên tường – trần – vách.

      - Tư vấn cho Chủ Đầu Tư các mẫu vật liệu phù hợp bản vẽ phối cảnh nội thất.

      - Cung cấp thông tin, hình ảnh đính kèm, màu sắc, chủng loại, nhà sản xuất, mã sản phẩm các loại vật liệu nội thất (trần, tường, vách, nền tủ, kệ…).

      - Thông tin về chủng loại, màu sắc, nhà sản xuất hệ thống đèn trang trí.

      - Tư vấn cho khách hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình theo bản vẽ thiết kế 3D.

## Dự toán

- Bảng dự toán theo thiết kế (BOQ/Cost Estimate): (i) khối lượng – chủng loại vật tư/thiết bị chính, (ii) đơn giá tham chiếu/biên độ, (iii) tổng dự toán theo từng khu vực, (iv) so sánh với Ngân sách mục tiêu.

## Các công tác khác (nếu có):

      - Tư vấn lập bản vẽ xin phép xây dựng tối ưu diện tích khai thác (KHÔNG BAO GỒM thiết kế bản vẽ xin phép xây dựng)

      - Tư vấn phong thủy khoa học cơ bản.

      - Tư vấn tài chính đầu tư dự án.

      - Tư vấn phát triển hoàn thiện dự án.

    - Các hạng mục công việc không bao gồm: công tác thẩm tra thiết kế, PCCC, xử lý nước thải, khoan địa chất, đo đạc lập hiện trạng và cao độ khu đất.

## ĐIỀU 2. QUY MÔ CÔNG TRÌNH & GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

  - Quy mô công trình:

| STT | Hạng mục | Diện tích khu vực | Hệ số | Diện tích tính phí | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tầng 1 |  |  |  | m² |
| 2 | Tầng lửng |  |  |  | m² |
| 3 | Tầng 2, 3, 4, 5 |  |  |  | m² |
| 4 | Sân thượng |  |  |  | m² |
| 5 | Mái |  |  |  | m² |
| Tổng diện tích theo phương án thiết kế |  |  |  |  | m² |

  - Đơn giá: …………………đồng/m2

  - Giá trị Hợp đồng:

  - ………. m2 x …………… đồng/m2 = ………………………... đồng

  - Chiết khấu, giảm giá (nếu có): …………………………………đồng

- Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………đồng. 
Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………..

Lưu ý: Trong trường hợp Chủ Đầu Tư chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hoặc không thanh toán giá trị đợt 1 theo quy định, Chủ Đầu Tư sẽ không được chiết khấu, giảm giá. Khi thanh lý hợp đồng trước hạn, giá trị quyết toán được thực hiện theo Giá trị hợp đồng không bao gồm chiết khấu, giảm giá. Chủ Đầu Tư phải hoàn trả lại số tiền tương ứng với giá trị quà tặng đã nhận (nếu có).

  - Sản phẩm hoàn thiện bàn giao cho Chủ Đầu Tư gồm:

  - 02 (hai) bộ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

  - 01 (một) folder Google Drive toàn bộ hồ sơ thiết kế.

  - 12 lần giám sát tác giả hồ sơ thiết kế (như điều 7)

  - File nguồn theo thỏa thuận (DWG/SketchUp/3dsMax…);

  - Bảng spec/BOQ

  - Chi phí phát sinh (nếu có):

    - Diện tích, quy mô công trình thay đổi, hoặc bổ sung các hạng mục nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo Điều 1

    - Chỉnh sửa hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết quá 02 lần mà không do lỗi của Đơn vị thiết kế. Từ lần chỉnh sửa thứ 03 trở đi, phí phát sinh cho mỗi lần chỉnh sửa là 10% trên tổng giá trị Hợp đồng.

    - Yêu cầu tăng số lượng các buổi giám sát tác giả như Điều 7 Hợp đồng này.

## ĐIỀU 3. THANH TOÁN

Chủ Đầu Tư thanh toán giá trị Hợp đồng cho Đơn vị thiết kế theo các đợt sau:

| Đợt | Nội dung | T-Toán | Số tiền |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (% GTHĐ) |  |
| 1 | Ngay khi ký Hợp đồng. | 10% | đ |
| 2 | Sau khi Đơn vị thiết kế khảo sát thực tế và triển khai công việc. | 10% | đ |
| 3 | Ngay khi Đơn vị thiết kế bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc đợt 01. | 25% | đ |
| 4 | Ngay khi Đơn vị thiết kế bàn giao hồ sơ phối cảnh thiết kế 3D nội thất đợt 01. | 15% | đ |
| 5 | Ngay khi Đơn vị thiết kế bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế (đợt cuối). | 10% | đ |
| 6 | Sau khi Đơn vị thiết kế hoàn thành phần giám sát tác giả lần thứ 6 | 5% | đ |
| 7 | Sau khi Đơn vị thiết kế hoàn thành phần giám sát tác giả lần thứ 9 (lần cuối) | 5% | đ |
|  | TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: | 100% | đ |

  - Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thông tin tài khoản thụ hưởng:…………………….

  - Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ấn định thanh toán của từng đợt thanh toán, nếu Chủ Đầu Tư vẫn chưa hoàn tất thực hiện nghĩa vụ thanh toán, thì Chủ Đầu Tư phải trả lãi do chậm trả tiền theo lãi suất 1%/ngày trên tổng số tiền chậm thanh toán đối với mỗi ngày trễ hạn.

## ĐIỀU 4. THỜI HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  - Trình tự triển khai công việc như sau:

  - Giai đoạn 1: Thiết kế cơ sở

    - Phương án thiết kế mặt bằng (2 - 3 phương án): 5 ngày làm việc.

    - Trình và thống nhất phương án mặt bằng: 1 ngày làm việc.

    - Điều chỉnh mặt bằng (nếu có): 2 ngày làm việc

  - Giai đoạn 2: Thiết kế xin phép xây dựng

    - Gửi & thống nhất thiết kế cùng đơn vị xin phép.

    - Điều chỉnh theo quy định cấp phép tại cơ quan sở tại (nếu có): Số ngày nhận được quyết định điều chỉnh phụ thuộc vào phản hồi của đơn vị xin phép.

    - Phương án phối cảnh mặt tiền & nội thất tầng điển hình: 10 ngày làm việc.

  - Giai đoạn 3: Thiết kế chi tiết

    - Khai triển hồ sơ kiến trúc: 15 ngày làm việc.

    - Khai triển hồ sơ kết cấu, điện, nước: 15 ngày làm việc. (sau hồ sơ kiến trúc).

- Tổng thời gian cho bộ hồ sơ hoàn thiện: 47 ngày làm việc, (không bao gồm thời gian chỉnh sửa và chờ sự thống nhất của đơn vị xin phép xây dựng).

- Chủ Đầu Tư được phép thay đổi 03 (ba) lần cho hạng mục thiết kế mặt bằng (layout), 03 (ba) lần cho phương án phối cảnh mặt tiền, 03 (ba) lần cho phương án phối cảnh nội thất. Nếu quá trình điều chỉnh nhiều hơn 09 (chín) lần, Chủ Đầu Tư phải thanh toán cho Đơn vị thiết kế số tiền 10% tổng giá trị Hợp đồng cho mỗi lần điều chỉnh (thay đổi ít hơn 30% so với PHƯƠNG ÁN ĐÃ THỐNG NHẤT).

  - Tiến độ triển khai công việc của Đơn vị thiết kế được tính toán trên các cơ sở:

  - Đơn vị thiết kế bắt đầu thực hiện thiết kế kể từ ngày Chủ Đầu Tư thanh toán khoản tiền Đợt 1 của Hợp đồng thiết kế, và bàn giao Giấy phép xây dựng hợp lệ.

  - Không bao gồm thời gian chờ Chủ Đầu Tư kiểm tra, xét duyệt hồ sơ thiết kế hoặc thời gian tạm ngưng thực hiện Hợp đồng quy định tại Điều 9 Hợp đồng này.

  - Không bao gồm thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đình công, sự ngăn cấm hay thay đổi chính sách của các cơ quan có thẩm  quyền) dẫn đến việc Đơn vị thiết kế không thể thực hiện công việc theo Hợp đồng.

  - Trong trường hợp Đơn vị thiết kế không hoàn thành công việc đúng tiến độ quy định tại Điều 4, sẽ chịu phạt 1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ, tổng mức phạt không quá 8% giá trị hợp đồng.

## ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

  - Yêu cầu Đơn vị thiết kế thực hiện công việc theo đúng nội dung, khối lượng, thời hạn quy định.

  - Chủ đầu tư có quyền kiểm tra và giám sát tiến độ, chất lượng công việc của Đơn vị thiết kế trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Đơn vị thiết kế có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và giám sát này..

  - Yêu cầu Đơn vị thiết kế chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thiết kế theo nhu cầu thực tế hoặc để khắc phục các sai sót của Đơn vị thiết kế trong phạm vi Hợp đồng.

  - Chuẩn bị và bàn giao tất cả tài liệu pháp lý, kỹ thuật và các tài liệu cần thiết khác để chỉ dẫn cho Đơn vị thiết kế thực hiện công việc theo phạm vi Hợp đồng.

  - Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ thiết kế hoặc phê duyệt đề xuất thay đổi thiết kế trong thời gian quy định. Trường hợp Chủ Đầu Tư không có ý kiến, hoặc không phản hồi bằng văn bản trong thời hạn trên, thì xem như Chủ Đầu Tư đã phê duyệt bước thiết kế đó.

  - Ký duyệt từng trang trên hồ sơ thiết kế đợt cuối.

  - Tạo điều kiện để Đơn vị thiết kế thực hiện giám sát thiết kế và bảo vệ quyền tác giả.

  - Thanh toán cho Đơn vị thiết kế đầy đủ và đúng tiến độ quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

  - Sau khi Chủ đầu tư thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng, Chủ đầu tư có toàn quyền sử dụng bản vẽ thiết kế cho mục đích xây dựng và các mục đích liên quan khác mà không bị hạn chế.

## ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

  - Được công nhận và bảo hộ quyền tác giả đối với các sản phẩm, hồ sơ thiết kế do Đơn vị thiết kế thực hiện cho Chủ Đầu Tư theo Hợp đồng này.

  - Đơn vị thiết kế cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến Chủ đầu tư và dự án, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu..

  - Yêu cầu Chủ Đầu Tư thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng.

  - Đơn vị thiết kế cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, và chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung thiết kế..Trường hợp Chủ Đầu Tư từ chối thực hiện thiết kế theo đề xuất chuyên môn của Đơn vị thiết kế hoặc yêu cầu chỉnh sửa bản vẽ thiết kế theo nhu cầu của Chủ Đầu Tư trái với quy chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến hồ sơ thiết kế (bao gồm cả quá trình thi công) sẽ do Chủ Đầu Tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.

  - Đơn vị thiết kế cam kết bảo hành thiết kế trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh. Trong thời gian bảo hành, Đơn vị thiết kế có trách nhiệm sửa chữa, điều chỉnh miễn phí các lỗi thiết kế do lỗi của mình gây ra.

  - Đơn vị thiết kế có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung thiết kế mà không tính thêm chi phí nếu phát hiện sai sót hoặc không phù hợp trong quá trình thi công, miễn là những sai sót hoặc điểm không phù hợp đó xuất phát từ lỗi của Đơn vị thiết kế

  - Cử nhân sự có đủ năng lực để thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu của Chủ Đầu Tư và phạm vi nội dung công việc.

  - Đơn vị thiết kế có trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin và hợp tác đầy đủ với đơn vị thẩm tra hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư chỉ định. Đơn vị thiết kế phải:

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của đơn vị thẩm tra.

b) Giải trình rõ ràng và đầy đủ về các vấn đề kỹ thuật, các quyết định thiết kế khi được yêu cầu.

c) Tham gia các cuộc họp, thảo luận với đơn vị thẩm tra khi được mời.

d) Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thiết kế theo các ý kiến hợp lý của đơn vị thẩm tra trong thời gian quy định.

e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin, giải trình cung cấp cho đơn vị thẩm tra.

f) Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc giải trình và hợp tác với đơn vị thẩm tra đã được tính trong giá trị hợp đồng và do Đơn vị thiết kế chịu trách nhiệm.

  - Chế tài vượt ngân sách

- Trường hợp tại thời điểm nghiệm thu giai đoạn 3D hoặc Hồ sơ kỹ thuật, Dự toán theo thiết kế vượt quá Ngân sách mục tiêu ± …% mà không có chấp thuận bằng văn bản của Bên A, được xem là lỗi chất lượng dịch vụ của Bên B.

- Bên B phải chỉnh sửa/thiết kế lại để đáp ứng ngân sách trong vòng … ngày làm việc, không thu thêm phí.

- Nếu quá thời hạn trên mà vẫn không đáp ứng ngân sách, Bên A có quyền:
(i) Khấu trừ …% giá trị hợp đồng (đề xuất 5–10%) và/hoặc
(ii) Chấm dứt hợp đồng theo Điều 13 và yêu cầu bàn giao toàn bộ hồ sơ đã thực hiện.

- Bên B được miễn trách nhiệm theo Điều này nếu việc vượt ngân sách xuất phát từ:
(i) Bên A thay đổi phạm vi, nâng cấp vật liệu/thiết bị;
(ii) Bên A yêu cầu dùng thương hiệu/giải pháp có giá cao;
(iii) Biến động giá thị trường vượt quá …% trong thời gian …;
(iv) Bên A cung cấp Ngân sách mục tiêu không đầy đủ/không xác nhận bằng văn bản.

  - Bàn giao hồ sơ thiết kế cho Chủ Đầu Tư đúng tiến độ theo từng giai đoạn quy định tại Điều 2 Hợp đồng này. Sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày ấn định bàn giao hồ sơ, nếu Đơn vị thiết kế vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao, thì Đơn vị thiết kế chịu phạt 1% giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày trễ hạn, tổng số tiền phạt không quá 8% giá trị Hợp đồng.

  - Thực hiện giám sát tác giả theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.

## ĐIỀU 7. GIÁM SÁT TÁC GIẢ

7.1. Đơn vị thiết kế cử nhân sự thực hiện việc giám sát tác giả trong quá trình thi công như sau:

| STT | Thời điểm | Hạng mục giám sát tác giả |
| --- | --- | --- |
|  | Phần kiến trúc |  |
| 1 | Giai đoạn thi công móng | Kết cấu |
| 2 | Giai đoạn thi công bể tự hoại và các hạng mục điện nước ngầm | M&E |
| 3 | Giai đoạn xây tô trệt, tầng 1 | Kiến trúc |
| 4 | Giai đoạn đổ sàn lầu | Kết cấu |
| 5 | Giai đoạn xây tô lầu 2, lầu 3 trở lên | Kiến trúc |
| 6 | Giai đoạn lắp các thiết bị điện, nước tại công trình | M&E |
| 7 | Sau khi công trình lắp đặt trang thiết bị, lót gạch, sơn nước | Kiến trúc |
| 8 | Giai đoạn hoàn thiện công trình và bàn giao cho Chủ Đầu Tư | Kiến trúc |
|  | Phần nội thất |  |
| 9 | Đơn vị thiết kế thông báo và thống nhất các đợt giám sát tác giả với Chủ Đầu Tư khi bắt đầu triển khai thi công nội thất. |  |

  - Đối với hạng mục thiết kế kiến trúc:

    - Giải thích và làm rõ các tài liệu, hồ sơ thiết kế công trình khi có yêu cầu của Chủ Đầu Tư hoặc đơn vị thi công xây dựng.

    - Phối hợp với Chủ Đầu Tư giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công nếu cần thiết.

    - Khi phát hiện thi công sai so với hồ sơ thiết kế, Đơn vị thiết kế sẽ thông báo cho Chủ Đầu Tư.

  - Đối với hạng mục thiết kế nội thất:

    - Kiểm tra hạng mục M&E theo bản vẽ thiết kế nội thất.

    - Hỗ trợ, tư vấn cho Chủ Đầu Tư trong quá trình tham quan và lựa chọn mẫu vật liệu, vật dụng trang trí theo bản vẽ thiết kế nội thất.

  - Số lần giám sát tác giả: 12 (mười hai) lần. Mỗi lần giám sát kéo dài từ 01 đến 03 giờ trong giờ hành chính, trừ giám sát từ xa.

  - Nếu Chủ Đầu Tư có nhu cầu tăng số lượng các buổi giám sát tác giả, chi phí phát sinh là:

  - Đối với công trình trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh: 1,000,000 đồng/lần.

  - Đối với công trình thuộc các tỉnh, thành phố khác: 2,000,000 đồng/lần (chưa bao gồm chi phí di chuyển của nhân sự Đơn vị thiết kế do Chủ Đầu Tư chi trả).

  - Chủ Đầu Tư phải thông báo thời điểm thực hiện giám sát tác giả cho Đơn vị thiết kế trước ít nhất 02 (hai) ngày làm việc để Đơn vị thiết kế sắp xếp nhân sự giám sát.

  - Trường hợp nhân sự của Đơn vị thiết kế xuống địa điểm yêu cầu đã xác nhận trước, nhưng không thể thực hiện giám sát tác giả mà không phải do lỗi của Đơn vị thiết kế, công tác giám sát tác giả của buổi làm việc đó được xem như đã hoàn thành.

  - Công tác giám sát tác giả của công trình được thực hiện trong thời hạn không quá 12 (mười hai) tháng kể từ thời điểm bàn giao hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh.

## ĐIỀU 8. TẠM NGỪNG THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

  - Tạm ngừng thực hiện Hợp đồng trong các trường hợp sau:

  - Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ấn định thanh toán của từng đợt thanh toán mà Chủ Đầu Tư vẫn chưa thanh toán.

  - Chủ Đầu Tư thực hiện điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng hoặc giải quyết tranh chấp với bên thứ ba dẫn đến việc Đơn vị thiết kế không thể thực hiện Hợp đồng. Thời hạn tạm ngừng thực hiện Hợp đồng tối đa là 06 (sáu) tháng.

  - Chấm dứt Hợp đồng:

    - Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau: Các bên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng và thống nhất ký biên bản thanh lý; hoặc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

    - Trường hợp thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước hạn, hai bên sẽ thảo luận và xác định khối lượng công việc, giá trị Hợp đồng tại thời điểm chấm dứt. Ngay khi ký biên bản thanh lý Hợp đồng, Chủ Đầu Tư thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho Đơn vị thiết kế.

    - Hợp đồng này không được đơn phương chấm dứt bởi bất kỳ Bên nào.

  - Trường hợp Chủ Đầu Tư đơn phương chấm dứt trước khi Đơn vị thiết kế triển khai công việc, Chủ Đầu Tư thanh toán cho Đơn vị thiết kế chi phí quản lý tương đương 10% giá trị Hợp đồng.

  - Trường hợp Chủ Đầu Tư đơn phương chấm dứt sau khi Đơn vị thiết kế đã triển khai công việc, Chủ Đầu Tư vẫn phải thanh toán cho Đơn vị thiết kế số tiền tương ứng với đợt bàn giao và khối lượng công việc đã thực hiện theo Hợp đồng, đồng thời chịu phạt 15% giá trị Hợp đồng còn lại.

  - Trường hợp Đơn vị thiết kế vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng, Đơn vị thiết kế phải chịu phạt 15% trên tổng giá trị Hợp đồng.

    - Sau khi hợp đồng chấm dứt, mà bên có nghĩa vụ vẫn chưa thanh toán các khoản tiền phải trả, thì bên đó phải chịu mức lãi chậm trả tương ứng với 0.5% trên tổng số tiền chậm thanh toán đối với mỗi ngày trễ hạn.

## ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP & ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này được các bên ưu tiên giải quyết bằng hòa giải, thương lượng trên tinh thần hợp tác và thiện chí. Trường hợp hòa giải, thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án giải quyết. Mọi chi phí đi lại, án phí do bên thua kiện chịu.

  - Chủ Đầu Tư và Đơn vị thiết kế cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản được ghi trong Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm (nếu có).

  - Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có hiệu lực từ ngày kí.

## CHỦ ĐẦU TƯ	ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

NHỮNG LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

## GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ CƠ SỞ (GIAI ĐOẠN 1)

  - Chủ Đầu Tư chuẩn bị và cung cấp cho Đơn vị thiết kế các hồ sơ pháp lý của công trình để phục vụ công tác thiết kế phương án ban đầu:

    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng hoặc sổ đỏ).

    - Bản vẽ đo đạc hiện trạng (nếu có).

    - Hồ sơ khảo sát địa chất (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan.

    - Đối với công trình thuộc dự án quản lý, Chủ Đầu Tư cung cấp các thông tin về quy định kiến trúc, bản vẽ xin phép của dự án.

  - Chủ Đầu Tư và Kiến trúc sư cùng trao đổi thông tin về yêu cầu thiết kế (quy mô, số phòng, phong cách kiến trúc, phong thủy…).

  - Kiến trúc sư lên phương án cơ sở thiết kế mặt bằng bố trí công năng và quy mô sử dụng theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư. Kiến trúc sư sẽ tư vấn cho Chủ Đầu Tư ưu, nhược điểm của phương án. Hai bên sẽ cùng thống nhất và hoàn thiện phương án thiết kế mặt bằng.

  - Kiến trúc sư lên phương án phối cảnh ngoại thất dựa trên yêu cầu về phong cách kiến trúc của Chủ Đầu Tư và phương án mặt bằng đã được hai bên thống nhất.

  - Chủ Đầu Tư và Kiến trúc sư chốt lại giai đoạn phương án và ký xác nhận trên hồ sơ các thành phần mặt bằng, mặt đứng và phối cảnh ngoại thất công trình.

  - Giai đoạn lập phương án là giai đoạn rất quan trọng. Chủ Đầu Tư nên đưa ra tất cả những yêu cầu, mong muốn của bản thân (từ hình thức kiến trúc, công năng sử dụng tới phong thủy kiến trúc,…) để được tư vấn phương án tối ưu nhất, cũng như tránh phát sinh chi phí do phải thiết kế từ đầu hoặc điều chỉnh bản vẽ quá nhiều ở giai đoạn sau.

  - Chủ Đầu Tư cùng với Kiến trúc sư phụ trách thực hiện kiểm tra phương án thiết kế cơ sở khớp với bản vẽ xin phép (trường hợp đã có giấy phép xây dựng), trước khi tiến hành giai đoạn thiết kế chi tiết.

  - Trường hợp Chủ Đầu Tư chưa xin phép xây dựng, sau khi thống nhất phương án mặt bằng kiến trúc và ký hợp đồng thiết kế, Đơn vị thiết kế sẽ thực hiện thiết kế phối cảnh. Chủ Đầu Tư nên sử dụng phương án thiết kế đã thống nhất để xin phép xây dựng nhằm thuận tiện cho công tác thi công hoàn công sau này.

  - Trường hợp Chủ Đầu Tư đã xin phép xây dựng, Kiến trúc sư sẽ căn cứ trên Giấy phép xây dựng để lập phương án thiết kế cơ sở. Tất cả những yêu cầu về thiết kế từ Chủ Đầu Tư có nội dung không đúng với giấy phép phải được các bên xác nhận bằng văn bản.

## TRIỂN KHAI HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAI ĐOẠN 2)

  - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công là hồ sơ chi tiết của các hạng mục: kiến trúc, kết cấu và điện nước.

  - Chủ Đầu Tư lưu ý chỉ chỉnh sửa chi tiết thiết kế (nội thất, điện nước), không chỉnh sửa phần khung đã chốt trong giai đoạn thiết kế cơ sở. Chủ Đầu Tư nên tham khảo ý kiến tư vấn của Kiến trúc sư về những chi tiết cần chỉnh sửa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

  - Khi chỉnh sửa hồ sơ, Chủ Đầu Tư nên tham vấn các đơn vị hoặc cá nhân có chuyên môn để nội dung điều chỉnh không sai giấy phép xây dựng.

  - Sau khi chỉnh sửa, Chủ Đầu Tư bàn giao lại hồ sơ để Đơn vị thiết kế hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật thi công.

## CÔNG TÁC BÀN GIAO (GIAI ĐOẠN 3)

  - Sau khi những nhân sự liên quan ký vào hồ sơ thiết kế và hoàn tất đóng dấu, hồ sơ thiết kế sẽ được bàn giao cho Chủ Đầu Tư 02 (hai) bộ (01 bộ Chủ Đầu Tư sẽ bàn giao cho đội thi công, 01 bộ bìa nhũ tặng cho Chủ Đầu Tư).

  - Chủ Đầu Tư kiểm tra kỹ hồ sơ và ký xác nhận biên bản bàn giao để làm thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán chi phí thiết kế theo hợp đồng.